形成多测合一成果（15个工作日）

测绘单位开展测绘工作，出具测绘报告

测绘单位受理

建设单位申请工程专项测绘

建设单位申请建设项目并联验收

窗口受理资料，将验收资料分发建设、规划、消防、国安等部门开展审查

建设部门组织开展现场联合验收

各部门出具验收意见，并由建设部门汇总意见

全部通过的，出具建筑工程并联验收通知书（5个工作日）

需整改的，出具建筑工程整改意见书（5个工作日）

建设单位申请竣工备案

建设部门当场办结

整

改

合

格

重新申请